**9. pielikums**

Iepirkuma procedūra “Dūņu lauka pārbūve objektā

 “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”,

 ID Nr. SNKUP/2024/1/SP

**Līgums Nr. \_\_\_\_**

*par būvprojekta izstrādi, būvniecību un autoruzraudzību*

**SIA “Smiltenes NKUP”** (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435), kuras vārdā un interesēs saskaņā ar SIA “Smiltenes NKUP” statūtiem rīkojas valdes loceklis Aigars Vīvuliņš, turpmāk tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas puses,

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (vienotās reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), turpmāk tekstā saukts - **Izpildītājs**, kuras vārdā, saskaņā ar tās statūtiem, rīkojas tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses” un katrs atsevišķi - Puse,

pamatojoties uz Konkursa “Dūņu lauka pārbūve objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”, identifikācijas numurs Nr. SNKUP/2024/1/SP, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo:

1. **Līgumā lietotie termini**
   1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīmē:
      1. Konkurss - Konkurss „Dūņu lauka pārbūve objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”.
      2. Tehniskā specifikācija - Tehnisko aprakstu kopums, kas nosaka **Pasūtītāja** prasības dūņu lauka pārbūves būvprojekta, tajā skaitā – Projektēšanas uzdevums.
      3. Projektēšanas uzdevums – Tehniskās specifikācijas sastāvā ietilpstošs **Pasūtītāja** prasību kopums būvei.
      4. **Izpildītājs** - Persona, ar kuru noslēgts šis Līgums un kas piesaista apakšuzņēmējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildīga par Darbu veikšanu kopumā, kas norādīta šī Līguma ievaddaļā.
      5. Apakšuzņēmējs - Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz **Izpildītāja** un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Darbu daļu, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs **Izpildītājs.**
      6. Būvprojekts - **Izpildītāja** izstrādāts un ar **Pasūtītāju** saskaņots un Smiltenes novada būvvaldē akceptēts Būvprojekts duņu lauka pārbūve objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”. Projektēšanas darbi ietver būvprojekta izstrādāšanu, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, un citus darbus, ieskaitot autoruzraudzības nodrošināšanu, kas **Izpildītājam** jāveic saskaņā ar noslēgto Līgumu, būvnoteikumiem un citiem projektēšanas darbus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
      7. Projekta dokumentācija - Būvprojekta un visu ar to saistīto dokumentu un materiālu kopums.
      8. Darbi - visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, ko **Izpildītājam** jāveic vai jāorganizē, ieskaitot Projektēšanas, būvniecības, autoruzraudzības, Materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Projekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai **Pasūtītājam**, ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī **Pasūtītāja** norādījumus.
      9. Objekts - visa būvprojektā iekļautā objekta pārbūve.
      10. Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam.
      11. Atlīdzība - Līguma 11.1.punktā norādītā Līgumcena par visu Darbu izpildi saskaņā ar šo Līgumu.
      12. Materiāli - jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvēt Objektā un/vai kas veido Darbu daļu.
      13. Darbu izpildes vieta – duņu lauks objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”.
      14. Būvuzraugs - **Pasūtītāja** normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieaicināts speciālists, kurš kompetents veikt būvuzraudzību un realizē Darbu būvuzraudzību saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo aktu noteikumiem.
      15. Autoruzraugs - Būvprojekta autors, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un normatīvajiem aktiem realizē Darbu autoruzraudzību.
      16. Būvatļauja - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kompetentas iestādes izdota atļauja būvniecības procesa ietvaros un ir stadijā – būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
      17. Projektēšanas uzdevums - šī Līguma 1.pielikumā pievienotais dokuments, kurā ietvertas **Pasūtītāja** pamatprasības Projekta dokumentācijas izstrādāšanai.
      18. Izmaiņas - **Pasūtītāja** pieprasītas izmaiņas Darbos (tostarp Projekta dokumentācijā un/vai būvdarbos un to rezultātā) atbilstoši šī Līguma 9.2.punkta noteikumiem.
      19. Darbu izpildes kalendāro grafiku - šī Līguma 3. pielikums, kurā atspoguļoti Darbu izpildes termiņi.
      20. Ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas akts kā definēts Līguma 10.1. punktā.
      21. Sākotnējais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts - kā definēts Līguma 10.4.1. apakšpunktā.
      22. Galīgais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts - kā definēts Līguma 10.5.1. apakšpunktā.
      23. Garantijas periods - Līguma 14.1. punktā norādītais laika posms.
      24. Garantijas laika nodrošinājums - **Izpildītāja** garantijas saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 14.7. punktā.
      25. Līguma izpildes nodrošinājums - **Izpildītāja** Līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma 13. nodaļā.
   2. Ja Līguma konteksts to pieprasa, Līguma tekstā vienā dzimtē lietoti termini ietver arī otru dzimti un vienskaitlī lietoti termini ietver arī daudzskaitli.
   3. Līguma nodaļu virsraksti tekstā iekļauti ērtības un pārskatāmības nolūkā, un tie nevar ietekmēt Līguma interpretāciju.
2. **Līguma priekšmets**
   1. **Pasūtītājs** uzdod un **Izpildītājs** apņemas veikt visus nepieciešamos projektēšanas, būvniecības, materiālu piegādes un citus Darbus, kas nepieciešami projekta „Dūņu lauka pārbūve objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”,pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, objekta nodošanai ekspluatācijā un nodošanai **Pasūtītājam** (turpmāk tekstā – Darbi), ievērojot šī Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī **Pasūtītāja** norādījumus, ja tādi tiek doti, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības.
   2. Darbus **Izpildītājs** izpilda saskaņā ar šo Līgumu, visiem Konkursa dokumentācijas nosacījumiem, Tehniskās specifikācijas (1. pielikums), Finanšu piedāvājumu (2. pielikums) un Darbu izpildes kalendāro grafiku (3. pielikums), kas pievienoti Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
   3. **Izpildītāja** pienākums ir veikt citus darbus, piegādes u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Projekta pilnīgai realizācijai.
   4. **Pasūtītājs** apņemas par pienācīgi veiktiem un **Pasūtītāja** pieņemtiem Darbiem samaksāt **Izpildītājam** šajā Līgumā noteikto Atlīdzību, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
   5. Līgums tiek finansēts no **Pasūtītāja** finanšu līdzekļiem.
3. **Pasūtītāja pienākumi un tiesības**
   1. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās **Pasūtītāja** saistības, **Pasūtītājam** ir sekojoši pienākumi:
      1. šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt **Izpildītājam** par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;
      2. saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt **Izpildītājam** saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un Projekta īstenošanai un nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar šo Līgumu;
      3. nodot **Izpildītājam** Darbu izpildes vietu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā un nepamatoti nelikt šķēršļus **Izpildītāja** iespējai piekļūt Darbu izpildes vietai;
      4. 10 (desmit) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi un/vai kārtība) izskatīt visus **Izpildītāja** iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.
   2. Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās **Pasūtītāja** tiesības, **Pasūtītājam** ir sekojošas tiesības:
      1. sniegt **Izpildītājam** norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas **Izpildītājam** un **Pasūtītāja** ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;
      2. **Pasūtītājam** ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt **Izpildītāja** darbības Darbu izpildē un Projekta daļas ieviešanā, pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā pēc **Pasūtītāja** ieskatiem šādu pārbaužu veikšanai pieaicinot trešās personas;
      3. ja **Izpildītājs** šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildījis Darbus vai attiecīgo to daļu un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas **Izpildītājam** nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības Darbu izpildē un rezultātos, **Pasūtītājam** ir tiesības, bet ne pienākums, attiecīgo Darbu vai to daļas veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz **Izpildītāja** rēķina pieaicināt trešās personas, par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**.
4. **Izpildītāja pienākumi un tiesības**
   1. **Izpildītāja** vispārējie pienākumi:

Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās **Izpildītāja** saistības, **Izpildītājs** apņemas:

* + 1. savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veikt visus Projekta īstenošanai nepieciešamos Darbus – veikt būvprojekta izstrādi, tā būvniecību un autoruzraudzību, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, būvdarbiem, Materiālu un iekārtu piegādi, nepieciešamā aprīkojuma un darba rīku nodrošināšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, uzraudzības veikšanu Darbu izpildes vietā;
    2. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt, apstiprināt un iesniegt **Pasūtītājam** saskaņošanai būvdarbu veikšanas projektu, kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu un vides aizsardzības nodrošināšanas plānu (turpmāk – Izpildes projekts). **Pasūtītājs** saņemto Izpildes projektu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz **Izpildītājam** rakstveida komentārus un papildinājumus. **Izpildītāja** pienākums ir papildināt vai pārstrādāt Izpildes projektu atbilstoši **Pasūtītāja** norādījumiem un atkārtoti iesniegt to **Pasūtītājam** saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts;
    3. strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Projekta dokumentāciju, specifikācijas. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, kā arī **Pasūtītāja** norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvajām normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;
    4. veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un **Pasūtītājam** ekonomiski izdevīgu Projekta dokumentāciju un Darbus. **Izpildītājs** uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;
    5. savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, noteikumus, atļaujas, ieskaitot Būvatļauju, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.;
    6. uz sava rēķina nodrošināt Darbu izpildes vietā visus nepieciešamos Materiālus, aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgus, gan pagaidu un patērējama rakstura), cita starpā ietverot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas nepieciešams Darbu pienācīgai izpildei un nodrošina Darbu nepārtrauktību un izpildi šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī uz sava rēķina nodrošināt visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar Darbu izpildes vietu un Darbu veikšanu (tai skaitā, bet ne tikai, atkritumu apsaimniekošanu, apsardzi u.c.); uz sava rēķina un izpildot visas normatīvo aktu un kompetentu personu prasības pielāgot, nostiprināt vai izveidot visus nepieciešamos piebraucamos ceļus, tiltus, ņemot vērā Darbu raksturu, apjomu, organizāciju un to izpildē izmantojamo tehniku (tostarp iespējamos lielgabarīta/ liela svara transportlīdzekļus u.tml.); uz sava rēķina uzstādīt nepieciešamās pagaidu būves un konstrukcijas (nojumes, glabātuves, biroja telpas, sanitārās telpas, tualetes u.tml.), veikt piegulošās teritorijas uzkopšanu;
    7. veikt visus nepieciešamos drošības un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Darbu izpildes ietvaros un saistībā ar tiem netiek nodarīts jebkāds kaitējums apakšzemes un virszemes komunikācijām, objektiem vai aprīkojumam, kā Darbu izpildes vietā, tā ārpus tās, neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder. Attiecībā uz ceļiem un tiltiem, kas tiek izmantoti Darbu izpildes sakarā, tai skaitā, bet ne tikai Materiālu piegādēm, **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt tādu maršrutu, izmantojamo transportlīdzekļu, braukšanas ātruma un biežuma izvēli, lai šādiem ceļiem, tiltiem un citiem infrastruktūras objektiem netiktu nodarīts jebkāds kaitējums, savukārt šāda kaitējuma nodarīšanas gadījumā **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties atlīdzināt **Pasūtītājam** un trešajām personām visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, cita starpā kompensējot arī jebkādas **Pasūtītājam** piemērotās soda sankcijas un pret **Pasūtītāju** izvirzītos trešo personu prasījumus;
    8. uzturēt tīrību un kārtību Darbu izpildes vietā, novākt un izvest no Darbu izpildes vietas būvgružus, kā arī jebkādas pagaidu būves un konstrukcijas, ieskaitot nojumes, darbnīcas, biroja telpas, sanitārās telpas, noliktavas un citas glabātuves u.tml., tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas Darbu izpildei, bet jebkurā gadījumā pirms Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas;
    9. nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta trūkumus;
    10. jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā **Pasūtītāja** iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas pieprasīt **Pasūtītājam** skaidrojumu, bet, ja šāds skaidrojums netiek pieprasīts, **Izpildītājam** jālieto „lielākais” vai „dārgākais” no variantiem un tam nav tiesību atsaukties uz jebkādu šādas pretrunīgas informācijas ietekmi uz Darbu izpildi, kvalitāti, termiņiem, cenu u.tml.;
    11. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbības, nepārkāpjot sabiedriskās kārtības prasības un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesības pilnvērtīgi lietot publiskos un privātos ceļus un ielas, gājēju celiņus, kā arī trešajām personām piederošo mantu; Darbu izpildē nepieļaut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas, troksni, putekļus, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām un/vai sabiedriskajai kārtībai, kā arī pilnībā atlīdzināt **Pasūtītājam** zaudējumus, izdevumus un izmaksas (cita starpā kompensējot arī piemērotās soda sankcijas un trešo personu prasījumus), kas radušies sakarā ar šī Līguma punkta pārkāpumu;
    12. ievērot normatīvos aktus un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar vides aizsardzību;
    13. nelikt šķēršļus un jebkādā veidā nekavēt un netraucēt tādu personu darbības Darbu izpildes vietā, kuras piesaistījis **Pasūtītājs**, tai skaitā, bet ne tikai, šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, kad **Izpildītāja** saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ **Pasūtītājs** ir tiesīgs Darbu vai to daļas izpildei vai Darbu rezultātu trūkumu novēršanai pieaicināt trešās personas;
    14. visu Darbu izpildes laiku līdz Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai nodrošināt Darbu izpildes procesa un Darbu izpildes vietas pienācīgu uzraudzību un drošību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot normatīvo aktu un šī Līguma noteikumus un nodrošinot, ka šādu uzraudzību realizē personas, kurām ir atbilstoša un pietiekama izglītība, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī pieredze; uzstādīt visus nepieciešamos nožogojumus, zīmes, teritorijas apgaismojumu, aizsardzības līdzekļus, ieviešot caurlaižu režīmu u.tml.
  1. **Izpildītāja** apliecinājumi:
     1. **Izpildītājs** apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), un izvērtējis visus ģeotehniskos, hidroloģiskos, klimatiskos, meteoroloģiskos, fizikālos un citus apstākļus, kas attiecas uz paredzēto Darbu izpildes vietu, Darbu izpildes vietā esošo segumu un apakšzemes slāņiem, piekļūšanas iespējas Darbu izpildes vietai, elektroenerģijas un citu nepieciešamo resursu un komunālo pakalpojumu pieejamību, citu personu iepriekš veiktos darbus, kas jebkādā veidā var ietekmēt Darbu izpildi, un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu **Izpildītājam** nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildes vietu un Projektu **Izpildītājam** nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, **Izpildītājs** kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un, nosakot Darbu un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Konkursā savu finanšu piedāvājumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu **Izpildītāja** lūgumam pagarināt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas Atlīdzības apmērā;
     2. **Izpildītājam** ir visas nepieciešamās zināšanas, kvalifikācija un iemaņas Darbu pienācīgai izpildei, kā arī pieredze Projektam līdzīgu Projektu realizēšanā, gan to apjoma, gan sarežģītības ziņā, un pamatojoties uz kuru **Izpildītājs** uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības un ir noteicis šajā Līgumā paredzēto kopējo Atlīdzības summu;
     3. **Izpildītājs** apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā **Pasūtītāja** pārstāvis un **Pasūtītāja** vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkādus apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadījumus, kad **Izpildītājs** tieši ar atsevišķu rakstveida pilnvaru pilnvarots veikt noteiktas darbības **Pasūtītāja** vārdā.

1. **Būvprojektēšana un autoruzraudzība**
   1. **Izpildītājs** apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem un Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), atbilstoši **Pasūtītāja** iecerei un prasībām un ievērojot Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus, patstāvīgi vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinot attiecīgus speciālistus:
      1. izstrādāt Būvprojektu dūņu lauka pārbūvei un jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar augšminēto Būvprojektu, tā saskaņošanu un/vai Darbu realizāciju (šī Līguma tekstā Būvprojekta un citas ar to saistītās dokumentācijas kopums – Projekta dokumentācija);
      2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar **Pasūtītāju** Līgumā noteiktajā kārtībā un, pēc **Pasūtītāja** saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts/ pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām;
      3. saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, papildus ģeotehniskās izpētes (ja nepieciešams), mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā;
      4. likumā paredzētajā kārtība saņemt Būvatļauju, kas dod tiesības veikt Darbus un īstenot Projektu;
      5. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt **Pasūtītāja** pieprasītās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā.
   2. **Izpildītājs** apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Projektēšanas uzdevumam, šim Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības likumam, būvnoteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, un citiem tiesību aktiem, vispāratzītai labas projektēšanas praksei un **Pasūtītāja** norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem.
   3. **Izpildītājs** apliecina, ka tam (vai **Izpildītāja** šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinātajiem Apakšuzņēmējiem vai sadarbības partneriem) ir visas nepieciešamās un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās atļaujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Līguma noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku.
   4. **Izpildītājs** kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Tehnisko specifikāciju un tās sastāvā esošo Būvprojekta izstrādes darbu uzdevuma un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. **Izpildītājs** ir pilnībā atbildīgs par projektēšanu un par Projektēšanas uzdevuma pareizību, precizitāti un realizējamību. **Pasūtītājs** nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai jebkādu citu nolaidību vai nevērību Projektēšanas uzdevumā vai jebkādos citos **Izpildītājam** iesniegtajos dokumentos vai informācijā, un jebkādu kļūdu vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesības **Izpildītājam** pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas Atlīdzības apmērā. Puses vienojas, ka jebkāda **Pasūtītāja** sniegtā informācija, dati un dokumenti nekādā ziņā neatbrīvo **Izpildītāju** no pilnīgas atbildības par Darbu izpildi un Būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām.
   5. Būvprojekta dokumentācija ir **Pasūtītāja** īpašums ar Būvprojekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, un **Pasūtītājs** ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām. **Izpildītājs** ar šo piekrīt, ka **Pasūtītājs** ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Būvprojekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas Būvprojekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Būvprojekta īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. **Izpildītājs** ar šo apņemas neizmantot Būvprojekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai būvniecībā un nodrošināt, ka to neizmanto trešās personas.
   6. Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Līgumu tiek nodotas **Pasūtītājam**. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu **Pasūtītājam** ietverta kopējā Atlīdzības summā, un **Izpildītājs** nepieprasīs no **Pasūtītāja** jebkādu papildus atlīdzības samaksu šajā sakarā, kā arī **Izpildītājs** nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā persona. Tāpat **Izpildītājs** apņemas šī Līguma darbības laikā, kā arī neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanās, jebkādā veidā neizmantot autora personiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju tādā veidā, kas varētu kaitēt **Pasūtītāja** interesēm, kā arī **Izpildītājs** apņemas nodrošināt, ka šādas tiesības neizmanto trešās personas.
   7. **Izpildītājs** apliecina, ka viņam ir autortiesības nepieciešamajā apjomā un tiesības izmantot visus Būvprojekta dokumentācijā izmantotos risinājumus, un Būvprojekta dokumentācija un/vai **Izpildītāja** vai tā pieaicināto personu veiktās darbības tās izstrādē jebkādā veidā neaizskars nevienas trešās personas tiesības. **Izpildītājs** būs pilnībā atbildīgs par jebkādām šāda veida trešo personu izvirzītām pretenzijām un prasījumiem un pilnībā atlīdzinās **Pasūtītājam** šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas.
   8. Ja šajā Līgumā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē **Izpildītājs** piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, **Izpildītājs** apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz **Pasūtītāju** ar attiecīgās Būvprojekta dokumentācijas daļas nodošanas brīdi **Pasūtītājam**, bez jebkādas papildus atlīdzības no **Pasūtītāja**, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt **Pasūtītāja** interesēm. **Izpildītājs** atlīdzina **Pasūtītājam** šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.
   9. Par Būvprojekta dokumentācijas ikmēneša izstrādāto darbu apjomu **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** atskaites par paveikto Būvprojekta dokumentācijas izstrādē, kuras **Pasūtītājs** apņemas saskaņot.
   10. Pēc Būvprojekta dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas **Izpildītājs** to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz **Pasūtītājam** un saskaņo ar **Pasūtītāju** sekojošā kārtībā:
       1. Saņemto Būvprojekta dokumentāciju **Pasūtītājs** izskata un saskaņo ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja **Pasūtītājam** nav pretenziju saistībā ar Būvprojekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un **Pasūtītāja** prasībām.
       2. **Pasūtītājs** ir tiesīgs atteikties saskaņot Būvprojekta dokumentāciju, ja **Pasūtītājam** ir iebildumi saistībā ar Būvprojekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, **Pasūtītāja** prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, **Pasūtītāja** norādījumu neievērošanu, vai **Pasūtītājam** nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju **Pasūtītājam** vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja **Pasūtītājam** ir augšminētie iebildumi, **Pasūtītājam** jānoformē un šī Līguma 5.10.1. apakšpunktā noteiktā termiņa ietvaros jāiesniedz **Izpildītājam** rakstisks motivēts atteikums saskaņot Būvprojekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.
       3. Motivēta atteikuma saskaņot Būvprojekta dokumentāciju gadījumā **Izpildītājs Pasūtītāja** norādītos trūkumus un nepilnības novērš **Pasūtītāja** norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Būvprojekta dokumentācijas saskaņošana ar **Pasūtītāju** saskaņā ar šī Līguma 5.10.1. apakšpunkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka **Pasūtītāja** atteikumā saskaņot Būvprojekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto termiņu pagarinājumu un neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu **Izpildītājam** lūgt šādu Laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu.
   11. Pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas ar **Pasūtītāju** šī Līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā, **Izpildītājs** veic Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Smiltenes novada būvvaldes, un pēc šādas Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas **Izpildītājs** veic visas darbības Būvatļaujas (ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) saņemšanai. Pēc Būvprojekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, **Izpildītājs** Būvprojekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru nodod **Pasūtītājam** papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu USB zibatmiņā (DWG un PDF formātos).
   12. Ja pēc **Pasūtītāja** saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Smiltenes novada būvvaldi, tiek atteikta Būvprojekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Būvprojekta dokumentācijā, **Izpildītājs**, apspriežoties ar **Pasūtītāju**, veic pieprasītās izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar **Pasūtītāju** sākotnēji saskaņoto Būvprojekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Būvprojekta dokumentācijā veic Būvprojekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu šī Līguma 5.10.1. apakšpunktā un 5.11. punktos noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Būvprojekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Būvprojekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības **Izpildītājam** prasīt Darbu izpildes termiņu pagarinājumu un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņas.
   13. Līguma 5.10.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā saņemtais **Pasūtītāja** saskaņojums Būvprojekta dokumentācijai, tostarp Būvprojektam, nekādā veidā neapstiprina šādas Būvprojekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo **Izpildītāju** kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Būvprojekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
   14. Ja pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā Būvprojekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz **Izpildītāja** rēķina. Šādā gadījumā uz **Izpildītāja** rēķina nepieciešamības gadījumā nekavējoties labojama un pārstrādājama un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atkārtoti saskaņojama arī tā Darbu daļa (ieskaitot būvdarbus), kas izpildīta vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Būvprojekta dokumentācijas.
   15. Kopā ar saskaņotu Būvprojekta dokumentāciju **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot **Izpildītāja** Finanšu piedāvājuma (Līguma 2. pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi cita starpā tiks ņemti par pamatu visiem papildus un izmaiņu Darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā;
   16. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apstiprina, ka nav pieļaujama jebkādas būvdarbu daļas uzsākšana pirms uz attiecīgo būvdarbu attiecināmā Būvprojekta dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar **Pasūtītāju** un kompetentām iestādēm un saņemta atbilstoša Būvatļauja (ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi).
   17. Darbu veikšanas un Projekta īstenošanas gaitā atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām **Izpildītājs** nodrošina pienācīgu autoruzraudzības īstenošanu, tajā skaitā:

nodrošinātautoruzraudzību Objektā atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot Objekta būvniecību atbilstoši Būvprojektam un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā;

papildus normatīvajos aktos noteiktajam:

* informēt **Pasūtītāju** u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
* nodrošināt **Izpildītāja** pārstāvja ierašanos Objektā ne vēlāk kā trīs darba dienās pēc **Pasūtītāja** projekta vadītāja, būvdarbu vadītāja vai objekta būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā laikā;
* Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta arhitektonisko apjomu atbilstību Būvprojekta arhitektūras risinājumiem;
* savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
* fiksēt autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no Būvprojekta;
* pēc Projekta vadītāja pieprasījuma piedalīties būvdarbu sanāksmēs;
* pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
* Būvdarbu garantijas laikā piedalīties defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.
  1. Atlīdzība par autoruzraudzību ir noteikta Līguma 11.1.3. apakšpunktā, un **Izpildītāja** pienākums irpatstāvīgi norēķinās ar konkrēto Autoruzraugu.

1. **Materiāli un darbaspēks**
   1. Materiālu nodrošināšanā:
      1. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt visu Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo Materiālu pienācīgu un savlaicīgu piegādi.
      2. Jebkādiem Materiāliem jābūt jauniem un nelietotiem, atbilstošiem piemērojamo normatīvo aktu, standartu, šī Līguma un Būvprojekta dokumentācijas prasībām, augstā kvalitātē.
      3. **Izpildītāja** pienākums ir savlaicīgi un pilnā apmērā norēķināties ar attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas **Izpildītāja** un Materiālu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības. Minētajos līgumos, kas noslēgti starp **Izpildītāju** un attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, **Izpildītājs** nav tiesīgs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši vai netieši kaitēt **Pasūtītāja** interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka īpašuma tiesības uz attiecīgajiem Materiāliem pāriet **Izpildītājam** vai **Pasūtītājam** ne vēlāk kā brīdī, kad attiecīgie Materiāli piegādāti Darbu izpildes vietā (neatkarīgi no samaksas); noteikumus, kas dod tiesību Materiālu pārdevējam/ piegādātājam vai to tiesību pārņēmējiem pārņemt Materiālus savā valdījumā, demontēt tos, aizturēt vai apķīlāt u.tml.). Ja kāda trešā persona izvirzījusi jebkādas pretenzijas saistībā ar Materiāliem sakarā ar to, ka nav veikta pienācīga samaksa par šiem Materiāliem (to transportēšanu u.tml.).
      4. **Izpildītājs** apņemas nodrošināt, ka Materiāli nevienā brīdī nekļūs par komercķīlas vai citādas ķīlas vai apgrūtinājuma priekšmetu (izņemot gadījumu, ja to ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu veicis **Pasūtītājs**).
      5. **Pasūtītājam** ir tiesības personīgi, vai pieaicinot trešās personas, pārbaudīt jebkurus Materiālus. **Izpildītāja** pienākums ir saprātīgu laiku pirms iebūvēto Materiālu nosegšanas paziņot **Pasūtītājam** par šādu nosegšanu un dot iespēju pieprasīt un veikt augšminētās pārbaudes. Tāpat **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēta jebkādu Materiālu neatbilstība šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, un/vai Projekta dokumentācijai, **Pasūtītājs** par to rakstveidā paziņo **Izpildītājam** un **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties aizstāt šādus Materiālus ar atbilstošiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā Materiālu aizvietošana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, un šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā veiktās **Pasūtītāja** pārbaudes neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Materiālu kvalitāti.
      6. **Izpildītāja** pienākums ir iesniegt **Pasūtītājam** Materiālu izcelsmes un atbilstības sertifikātus, kā arī citus **Pasūtītāja** pamatoti pieprasītos dokumentus.
      7. Ja **Pasūtītājam** rodas šaubas par Materiālu izcelsmi, kvalitāti un piemērotību Darbu izpildei, pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma **Izpildītāja** pienākums ir iesniegt **Pasūtītājam** Materiālu paraugus un uz **Izpildītāja** rēķina veikt Materiālu kvalitātes pārbaudi un iesniegt ekspertu atzinumus **Pasūtītājam**. Ja **Pasūtītāja** šaubas par Materiālu izcelsmes neatbilstību, kvalitāti un piemērotību Darbu izpildei ar eksperta atzinumu netiek pamatotas, ekspertīzes izmaksas sedz **Pasūtītājs**.
      8. **Izpildītāja** pienākums ir kārtot un no saviem līdzekļiem apmaksāt visus ar Materiālu piegādi un apdrošināšanu saistītos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu, izkraušanu, muitas un importa/eksporta jautājumus, saistībā ar Materiālu eksportu/importu maksājamos nodokļus un nodevas, nodrošināt pienācīgu Materiālu glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupīšanas, korozijas, laika apstākļu un citu ārēju faktoru negatīvas ietekmes.
      9. Jebkuri Materiāli uzskatāmi par **Pasūtītāja** īpašumu ar brīdi, kad tie ievesti Darbu izpildes vietā un **Izpildītājs** nav tiesīgs veikt šādu Materiālu demontāžu un/vai izvešanu bez **Pasūtītāja** rakstveida piekrišanas. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt, ka **Izpildītāja** savstarpējie līgumi ar trešajām personām paredz atbilstošus noteikumus, kas ļauj pienācīgi izpildīt šī Līguma punkta prasības. **Izpildītājam** nav tiesību attiecībā uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem izmantot aizturējuma tiesību vai kā citādi tos izmantot **Izpildītāja** iespējamo prasījumu nodrošināšanai. Puses apstiprina, ka **Pasūtītājam** ir pilnīgas īpašuma tiesības uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem, neatkarīgi no tā, vai tie iebūvēti, kā arī uz jebkādiem Darbu izpildes rezultātiem, tostarp ēkām un būvēm, ar šo rezultātu rašanās brīdi, neatkarīgi no samaksas par tiem.
      10. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt, ka Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitīgas veselībai un/vai videi un/vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas Savienībā netiek izmantotas būvdarbos.
   2. Darbaspēka izmantošana:
      1. Darbu izpildē **Izpildītājam** jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un tamlīdzīgi apliecinājumi, ja attiecīgo Darbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Darbu veikšanai un ir Darbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā;
      2. **Izpildītājs** apņemas maksāt tā nodarbinātajām personām darba samaksu/ atlīdzību, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo līmeni un nodrošināt darba apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma iesniegt darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar Darbu izpildē nodarbinātajām personām;
      3. **Pasūtītājs** ir tiesīgs pieprasīt, 10 (desmit) dienas iepriekš iesniedzot rakstveida pretenziju, lai **Izpildītājs** pārtrauc un neturpina Darbu izpildē iesaistīt personas, kuras:
         1. pieļauj tiesību aktu, šī Līguma un/vai Darbu izpildes vietā noteiktās kārtības pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;
         2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei;
         3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību vai vides aizsardzību;
         4. kompetentas valsts/pašvaldības iestādes vai amatpersonas pieprasījušas nenodarbināt Darbu izpildē.

Šāda **Pasūtītāja** pieprasījuma gadījumā **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties pārtraukt attiecīgās personas nodarbināšanu Darbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.

* + 1. **Izpildītājs** pienākums ir nodrošināt savlaicīgu darbaspēka ierašanos Darbu izpildes vietā nepieciešamajā skaitā, ievērojot Darbu izpildei noteiktos termiņus.
    2. **Izpildītāja** pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas personas, kuras ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt pienācīgu Darbu izpildi un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību.
    3. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Darbu izpildes vietā, nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu izpildes vietā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Darbu izpildes vietā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī visu normatīvajos aktos paredzēto obligāto piemaksu izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu.
    4. Ja **Izpildītājs** Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt, ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistītas Darbu izpildē, ir spēkā esošas nepieciešamās vīzas, uzturēšanās un darba atļaujas, kas atļauj šo personu nodarbināšanu Darbu izpildē.
  1. Darba drošība un veselības aizsardzība:
     1. Pirms Darbu uzsākšanas **Izpildītājs** izstrādā un apstiprina, un iesniedz **Pasūtītāja** izraudzītājam Būvuzraugam saskaņošanai darba drošības nodrošināšanas plānu. Būvuzraugs saņemto darba drošības plānu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz **Izpildītājam** rakstveida komentārus un papildinājumus. **Izpildītāja** pienākums ir papildināt vai pārstrādāt darba drošības plānu atbilstoši Būvuzrauga norādījumiem un atkārtoti iesniegt to Būvuzraugam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu izpildes laikā **Izpildītājs** apņemas strikti ievērot un izpildīt saskaņoto darba drošības plānu un pēc **Pasūtītāja** vai Būvuzrauga pieprasījuma sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par darba drošības plāna ievērošanu. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā **Pasūtītājs** vai Būvuzraugs ir tiesīgs pieprasīt, lai **Izpildītājs** veic izmaiņas saskaņotajā darba drošības plānā, un **Izpildītājam** ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt darba drošības plānā. Tomēr darba drošības plāna saskaņošana no Būvuzrauga puses neatbrīvo **Izpildītāju** no šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildības;
     2. **Izpildītājs** Darbu izpildes vietā norīko darba aizsardzības speciālistu, kas atbild par drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasību ievērošanu. **Izpildītājs** nodrošina, ka darba aizsardzības speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija šo pienākumu veikšanai, kā arī tiesības izdot rīkojumus un veikt preventīvas darbības, lai novērstu nelaimes gadījumus. **Izpildītājs** visā Darbu izpildes laikā nodrošina darba aizsardzības speciālistu ar visu nepieciešamo, lai Darba aizsardzības speciālists varētu pildīt savus pienākumus un īstenot darba drošības un nelaimes gadījumu novēršanas prasības;
     3. **Izpildītājs** visā Darbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu **Izpildītāja** nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. **Izpildītājs** nodrošina, lai tiktu nodrošinātas nepieciešamās veselības aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības;
     4. **Izpildītājs** ievēro un pakļaujas normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu rīkojumiem saistībā ar veselības aizsardzību un darba drošību;
     5. **Izpildītājs** nekavējoties iesniedz **Pasūtītājam** un Būvuzraugam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar veselības aizsardzības un/vai darba drošības jautājumiem. **Izpildītājs** saglabā informāciju un sniedz Būvuzraugam pēc tā pieprasījuma atskaites par veselības aizsardzību un darba drošību, kā arī jebkādu kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā **Izpildītājs** veic nekavējošu Valsts darba inspekcijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu par nelaimes gadījumiem un veic visas nepieciešamās izmeklēšanas.

1. **Darbu izpildes vietas nodošana**
   1. **Pasūtītājs** nodod **Izpildītāja** rīcībā Darbu izpildes vietu – duņu lauku objektā “Brutuļu attīrīšanas iekārtas”, Brutuļos, Smiltenes novadā”, 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad iestājies pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
      1. Puses noslēgušas šo Līgumu un tas ir spēkā esošs;
      2. **Izpildītājs** iesniedzis **Pasūtītājam** Līguma izpildes nodrošinājumu, kā paredz šī Līguma 13.1.punkts;
      3. **Izpildītājs** atbilstoši šī Līguma 15.1. punkta noteikumiem iesniedzis **Pasūtītājam** apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus;
      4. **Izpildītājs** iesniedzis **Pasūtītājam** būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Par augšminēto Darbu izpildes vietas nodošanu **Izpildītāja** rīcībā abas Puses sastāda un paraksta attiecīgu aktu par Darbu izpildes vietas nodošanu. Lai izvairītos no vēlākām domstarpībām, Puses ar šo apliecina, ka Darbu izpildes vietas nodošanas brīdis **Izpildītājam** nekādā veidā neietekmē Darbu izpildes kalendārā grafikā noteiktos termiņus Darbu izpildei un **Izpildītājs** nav tiesīgs prasīt šādu termiņu pagarinājumu, izņemot gadījumu, ja **Pasūtītājs** prettiesiski izvairās nodot Darbu izpildes vietu **Izpildītājam** atbilstoši šī Līguma punkta noteikumiem.

* 1. Ar brīdi, kad Darbu izpildes vieta nodota **Izpildītājam**, līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā un Darbu nodošanai **Pasūtītājam**, **Izpildītājs** uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Darbu izpildes vietā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību Darbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Darbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos.

1. **Darbu izpildes termiņi**
   1. **Izpildītājs** apņemas veikt un pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās Izmaiņas) tādos termiņos, kā norādīts šī Līguma 3. pielikumā pievienotajā Darbu izpildes kalendārā grafikā, nodrošinot pilnīgu Darbu pabeigšanu, nodošanu ekspluatācijā un objekta nodošanu **Pasūtītājam**, par ko abas Puses šī Līguma 10. nodaļā noteiktajā kārtībā parakstījušas Galīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
   2. Ja **Izpildītāja** ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību **Izpildītājam** uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, **Izpildītāja** pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie **Pasūtītāja** ar lūgumu par termiņu pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas **Izpildītāja** ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko **Izpildītājs** veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem. **Pasūtītāja** pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu **Izpildītāja** lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no **Izpildītāja** lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot **Izpildītājam** piešķirto termiņa pagarinājumu, vai motivētus apsvērumus atteikumam piešķirt **Izpildītājam** prasīto termiņa pagarinājumu. **Izpildītājam** nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu kavējumam, ja **Izpildītājam** nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis **Pasūtītājam** atbilstošu rakstveida lūgumu. Termiņa pagarinājums iespējams tikai gadījumā, ja Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētais izpildes termiņš ir īsāks kā Līguma 8.1. punktā norādītais termiņš.
   3. Par jebkādu iespējamo Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, **Izpildītāja** pienākums ir rakstveidā informēt **Pasūtītāju** nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda **Pasūtītāja** informēšana neatbrīvo **Izpildītāju** no pienākuma izpildīt Darbus Laika grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). **Izpildītāja** pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes un/vai citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem. Ja **Pasūtītājs** pamatoti uzskata, ka **Izpildītājs** neizpildīs Darbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu ietvaros, **Pasūtītājs**, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot **Izpildītājam** saistošu rīkojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un **Izpildītāja** pienākums ir izpildīt šādu **Pasūtītāja** rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka **Izpildītājam** nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem **Izpildītāja** veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams **Pasūtītājs** jeb nepārvaramas varas apstākļi.
   4. Ja **Izpildītājs** nokavējis kādu no Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītajiem Darbu izpildes termiņiem, **Pasūtītājs**, neierobežojot tā tiesības piemērot līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, ir tiesīgs par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā brīdināt **Izpildītāju** un, ja **Izpildītājs** šajā termiņā nenovērš pārkāpumu, tad, paziņojot par to **Izpildītājam**, bet bez nepieciešamības saņemt **Izpildītāja** piekrišanu, pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Darbus uz **Izpildītāja** rēķina tādā veidā, ko **Pasūtītājs** uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Darbu iespējami ātrākai pabeigšanai, tostarp pēc **Pasūtītāja** ieskatiem pieaicinot šādai Darbu pabeigšanai trešās personas.
2. **Darbu apturēšana un izmaiņas**
   1. **Pasūtītājs** (vai Būvuzraugs vai cita kompetentā institūcija) ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot **Izpildītājam** norādījumu apturēt Darbu vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu **Izpildītājam**, norādot šādas Darbu apturēšanas iemeslus. **Izpildītājs** apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc augšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, **Izpildītājs** informē par to **Pasūtītāju** un aptur Darbus līdzko tas būs iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas **Izpildītājs** rakstveidā brīdina **Pasūtītāju** par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Darbiem, Atlīdzību un termiņu. **Izpildītājs** atsāk Darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc **Pasūtītāja** rakstveida paziņojuma par Darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus **Izpildītāja** kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Darbu atsākšanu:
      1. Ja Darbu apturēšanas iemesls ir **Izpildītāja** Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, normatīvo aktu pārkāpšana vai rupja nolaidība, **Izpildītājam** nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Atlīdzības palielinājumu, kas saistīts ar šādu Darbu apturēšanu;
      2. Ja Darbi netiek apturēti 9.1.1. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana nepārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas, tad šādā Darbu apturēšanas gadījumā attiecīgo Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr **Izpildītājam** nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas vai jebkādu papildus naudas summu (kompensāciju, izdevumu un zaudējumu atlīdzību u.tml.) izmaksu **Izpildītājam** saistībā ar Darbu vai to daļas apturēšanu;
      3. Ja Darbi netiek apturēti 9.1.1. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ un šāda Darbu apturēšana pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas, Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu apturēšanas ilgumam, tomēr **Izpildītājam** nav tiesību pieprasīt Atlīdzības apmēra izmaiņas, bet **Pasūtītāja** pienākums ir kompensēt **Izpildītājam** papildus saprātīgas tiešās izmaksas, kas radušās **Izpildītājam** sakarā ar Darbu apturēšanu. Ja Darbi ne šī Līguma 9.1.1. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ ir apturēti uz termiņu, kas ir vairāk kā 3 (trīs) mēneši no Darbu apturēšanas brīža, Puses apņemas labā ticībā pārskatīt Atlīdzības apmēru un termiņu.
   2. Jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas) **Pasūtītājs** ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā un/vai Darbos/ to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas **Izpildītājam** ir pienākums izdarīt **Pasūtītāja** pieprasītās izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā un/vai veicamajos Darbos/ to rezultātā, izņemot gadījumu, ja **Pasūtītāja** pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu imperatīvajiem noteikumiem. Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas Konkursa procedūras dokumentācijā. Ja **Pasūtītāja** pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvprojekta dokumentācijas pārstrādāšanu un/vai Darbu apjomā, **Izpildītāja** pienākums ir veikt **Pasūtītāja** pieprasītās Izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildus atlīdzības, bet **Izpildītājam** šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad Izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar **Izpildītāja** nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos **Izpildītājs** nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai Atlīdzības apmērā.
   3. **Pasūtītājs** ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot **Izpildītājam**, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne vairāk kā 10% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē). Ja **Pasūtītājs** samazinājis veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazināma arī **Izpildītājam** izmaksājamā Atlīdzības summa, par kuras apmēru Puses vienojas atsevišķi, vadoties no šajā Līgumā un tā pielikumos un/vai Konkursa ietvaros iesniegtajā **Izpildītāja** piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja **Pasūtītājs** Līguma izpildes laikā maina Darbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un **Izpildītājs** jau ir veicis nepieciešamo Materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām **Pasūtītāja** prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet **Izpildītājam** nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad **Pasūtītājs** kompensē **Izpildītājam** izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti **Pasūtītāja** īpašumā) vai Darbu izpildi.
   4. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj panākt šī Līguma 8.3. un/vai 9.3. punktā paredzēto vienošanos par Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai **Izpildītājam** izmaksājamās atlīdzības apmēru, un/vai starp Pusēm pastāv strīds par to, vai **Pasūtītāja** pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvajām prasībām, un/vai pārsniedz šī Līguma 8.3. vai 9.3.punktā norādīto apjomu, vai par šī Līguma 6.3.punktā norādītajiem jautājumiem saistībā ar pasūtītajiem Materiāliem un iekārtām, **Pasūtītājs** ir tiesīgs:
      1. atteikties no pieprasītajām Izmaiņām,
      2. vai apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp **Pasūtītāju** un **Izpildītāju**;
      3. vai vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot **Izpildītājam**.
   5. Kopā ar saskaņotu Būvprojektu **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot **Izpildītāja** Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi tiks ņemti par pamatu visiem papildus un Izmaiņu darbiem, ja tādi radīsies Darbu veikšanas laikā sakarā ar 9.2. un 9.3.punktos paredzētām izmaiņām.
   6. Puses ar rakstisku vienošanos var samazināt Līguma summu un/vai Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas, kas norādītas Līguma pielikumos, attiecīgi samazinot līguma summu, ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas ir par pamatu cenas samazinājumam.
   7. Ja Darbu izpildes laikā tiek veiktas Līguma izpildes termiņa izmaiņas, tad atbilstoši šīm izmaiņām tiek precizēts arī Līguma pielikumā esošais Darbu izpildes kalendārais grafiks, nepārsniedzot Līguma 8.1. punktā norādīto Līguma izpildes maksimālo termiņu.
   8. Citi būtiski Līguma grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek veikti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. pantam vai konkrētajā brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. **Darbu pieņemšana - nodošana**
   1. Līdz katra mēneša 10. datumam **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** **Izpildītāja** parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu detalizētu ikmēneša Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem (turpmāk Līguma tekstā **-** Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas akts) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai būvizmaksu noteikšanas kārtībai (forma 2 un/vai forma 3):
      1. iesniedzamajam Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus un materiālus, kas apliecina attiecīgo Darbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par attiecīgo Darbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Darbu vērtība;
      2. Saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus **Pasūtītājs** izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja **Pasūtītājam** nav pretenziju par attiecīgo Darbu izpildi, **Pasūtītājs** augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un nosūta to **Izpildītājam**;
      3. **Pasūtītājs** ir tiesīgs atteikties pieņemt attiecīgajā mēnesī paveiktos Darbus un atteikties parakstīt attiecīgo Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja **Pasūtītājam** ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, **Pasūtītāja** prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, **Pasūtītāja** norādījumu neievērošanu, vai Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecīgo Darbu veikšanu un dod iespēju **Pasūtītājam** pārbaudīt attiecīgos Darbus. Gadījumā, ja **Pasūtītājam** ir augšminētie iebildumi, **Pasūtītājam** jānoformē un jāiesniedz **Izpildītāja** rakstisks motivēts atteikums pieņemt Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Darbus, norādot uz šo Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus un parakstīt Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu **Pasūtītājs** iesniedz **Izpildītājam** šī Līguma 10.1.2.punktā norādītā termiņa ietvaros.
   2. Motivēta atteikuma gadījumā Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Darbus (Līguma 10.1.3. apakšpunkts) **Izpildītājs, Pasūtītāja** norādītos trūkumus novērš **Pasūtītāja** norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana **Pasūtītājam** atbilstoši šīs Līguma 10.1. punkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka **Pasūtītāja** atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību **Izpildītājam** prasīt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
   3. **Pasūtītāja** vai Būvuzrauga akcepts neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Darbu un Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem Darbiem nevar atsaukties, ja vēlāk tiek atklātas neatbilstības vai kvalitātes trūkumi.
   4. Sākotnējā Darbu pieņemšana – nodošana:
      1. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** atbilstoši Līguma 23.10. punkta nosacījumiem vai 3 (trīs) eksemplārus **Izpildītāja** parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk Līgumā - Sākotnējais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts), atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai būvizmaksu noteikšanas kārtībai. Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam **Izpildītājs** pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti **Pasūtītājam** jau iepriekš un kas dod iespēju **Pasūtītājam** pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.
      2. Saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus **Pasūtītājs** izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja **Pasūtītājam** nav pretenziju par Darbu izpildi, **Pasūtītājs** augstāk norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež **Izpildītājam**.
      3. **Pasūtītājs** ir tiesīgs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstīt Sākotnējo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja **Pasūtītājam** ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Būvprojekta dokumentācijai, **Pasūtītāja** prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, **Pasūtītāja** norādījumu neievērošanu, vai Sākotnējam Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju **Pasūtītājam** pārbaudīt Darbus. Gadījumā, ja **Pasūtītājam** ir augšminētie iebildumi, **Pasūtītājam** jānoformē un jāiesniedz **Izpildītājam** rakstisks motivēts atteikums pieņemt Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbus **Pasūtītājs** iesniedz **Izpildītājam** šī Līguma 10.2.2. punktā norādītā termiņa ietvaros. Puses apstiprina, ka Darbu pieņemšana ar Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu saskaņā ar šī Līguma 10.1. punktu neliedz **Pasūtītājam** tiesību šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret šādiem Darbiem.
      4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadījumā **Izpildītājs Pasūtītāja** norādītos trūkumus novērš **Pasūtītāja** norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana **Pasūtītājam** atbilstoši šīs Līguma 10.4.2. apakšpunkta noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka **Pasūtītāja** atteikumā pieņemt Darbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību Izpildītājam prasīt Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
      5. Ja **Pasūtītāja** konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos **Pasūtītāja** ieskatā ir nebūtiski, **Pasūtītājam** ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Sākotnējo Darbu pieņemšanu - nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, šādā Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādot trūkumus, kurus Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš līdz Galīgajai Darbu pieņemšanai - nodošanai.
   5. Galīgā Darbu pieņemšana - nodošana
      1. Kad **Izpildītājs** un **Pasūtītājs** parakstījuši Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu atbilstoši šī Līguma 10.4. punkta noteikumiem, **Izpildītājs** veic visas nepieciešamās darbības Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai saņem no kompetentām personām apliecinājumus par ēkas gatavību ekspluatācijai un citus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina tiesības ekspluatēt Darbu izpildes rezultātu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
      2. Pēc Darbu rezultāta pieņemšanas ekspluatācijā un Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** atbilstoši Līguma 23.10. punkta nosacījumiem vai 3 (trīs) eksemplārus **Izpildītāja** parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk Līgumā tekstā saukts - Galīgais Darbu Pieņemšanas - nodošanas akts). Iesniedzamajam Pieņemšanas - nodošanas aktam **Izpildītājs** pievieno šī Līguma 10.5.1.punkta prasībām atbilstošu Aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visus nepieciešamos dokumentus un/vai materiālus, kas apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti **Pasūtītājam** jau iepriekš un kas dod iespēju **Pasūtītājam** pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.
      3. Saņemto Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus **Pasūtītājs** izskata, paraksta atbilstoši Līguma 23.10. punkta nosacījumiem vai vienu papīra formātā iesniegto eksemplāru atgriež **Izpildītājam** 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad pienācīgi izpildīts pēdējais no sekojošiem nosacījumiem:
         1. Darbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projekta dokumentācijai, **Pasūtītāja** prasībām un normatīvo aktu prasībām, **Pasūtītājam** nav iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, **Pasūtītāja** norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti šī Līguma 10.4.5. apakšpunktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādīti Sākotnējā Darbu pieņemšanas - nodošanas aktā; pilnībā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Darbu izpildes vietas un Objekta sakopšana;
         2. **Pasūtītājam** iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums vai normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis **Pasūtītājs**, tādā formā, saturā un apjomā, ko **Pasūtītājs** atzinis par pietiekamu;
         3. **Izpildītājs** saņēmis un iesniedzis **Pasūtītājam** šī Līguma 10.5.2. apakšpunktā paredzētajām prasībām atbilstošu Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai;
         4. **Izpildītājs** samaksājis **Pasūtītājam** visus saskaņā ar šo Līgumu maksājamos līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību;
         5. Galīgais Darbu pieņemšanas - nodošanas akts cita starpā ietver abu Pušu saskaņotu norēķinu protokolu.
   6. Darbu izpilde (izņemot šajā Līgumā paredzētās Garantijas laika saistības) tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.
   7. **Pasūtītājam** ir tiesības jebkurā brīdī (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura šajā Līguma nodaļā paredzētā Pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas no **Izpildītāja**) personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Darbus un to rezultātu. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt **Pasūtītājam** un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Darbiem un to rezultātiem **Pasūtītāja** norādītā laikā, kā arī pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma **Izpildītājam** ir pienākums atsegt jebkuru Darbu vai to daļas rezultātu, ja tas pamatoti nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecīgi atjaunot stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaužu rezultātā netiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, **Izpildītājs** pēc pārbaudes pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz **Pasūtītāja** rēķina. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstības. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā neatbilstību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot šajā punktā paredzētos gadījumus.
   8. Ja **Pasūtītājs** šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu un nav arī iesniedzis **Izpildītājam** motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no **Pasūtītāja** puses.
   9. Darbu, vai to daļas pieņemšana, parakstot kādu no šajā Līguma nodaļā minētajiem pieņemšanas - nodošanas aktiem, vai jebkāda citāda saskaņojuma saņemšana no **Pasūtītāja**, neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par vēlāk konstatētajiem trūkumiem un neierobežo **Pasūtītāja** tiesības jebkurā brīdī pieprasīt **Izpildītājam** novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, neatbilstības un nepilnības. **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma uz sava rēķina **Pasūtītāja** norādītā laikā novērst jebkādus Darbos vai Projekta dokumentācijā konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un neatbilstības. Šādu pieprasījumu **Pasūtītājs** ir tiesīgs iesniegt **Izpildītājam** jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai **Pasūtītājs** iepriekš parakstījis attiecīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un/vai saskaņojis Projekta dokumentāciju.
2. **Līgumcena un samaksas kārtība**
   1. Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem **Pasūtītājs** samaksās **Izpildītājam** kopējo Atlīdzību **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_)** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, kas saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto Finanšu piedāvājumu Konkursā, sastāv no:
      1. Atlīdzības par Būvprojekta izstrādāšanu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa;
      2. Atlīdzības par būvdarbu veikšanu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus atlīdzības summai par būvdarbu veikšanu **Izpildītājam** netiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.
      3. Atlīdzības par autoruzraudzību \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa.

**Izpildītājs** apstiprina, ka Atlīdzība ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas **Izpildītājam** varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no **Izpildītāja** gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos Nepārvaramas varas apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā u.tml., un Puses vienojas, ka **Izpildītājs** nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus.

11.2. Puses vienojas, ka **Pasūtītājs** šī Līguma 11.1. punktā noteiktās Atlīdzības izmaksu **Izpildītājam** veic šādā kārtībā:

* + 1. Par Būvprojekta izstrādi, no šī Līguma 11.1.1. apakšpunkta noteiktās Atlīdzības par Būvprojekta izstrādi, t.i. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotas vērtības nodokļa, **Pasūtītājs** veic samaksu pilnā apmērā 10 dienu laikā pēc Būvatļaujas un atsevišķa rēķina saņemšanas.
    2. Par būvdarbu veikšanu:
       1. **Pasūtītājs** veic ikmēneša maksājums pēc faktiski izpildītajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas, bet kopā šajā punktā noteiktajā kartībā izmaksājot ne vairāk kā 90% no Atlīdzības par būvdarbu veikšanu;
       2. **Pasūtītājs** veic samaksu 10% apmērā no šī Līguma 11.1.2. apakšpunktā noteiktās Atlīdzības par būvdarbu veikšanu, t.i. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* (\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas, Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, garantijas perioda nodrošinājuma atbilstoši Līguma 14.7. punktam iesniegšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas.
    3. Par autoruzraudzības veikšanu:
       1. **Pasūtītājs** veic samaksu proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam no šī Līguma 11.1.3. punkta noteiktās Atlīdzības par autoruzraudzību, t.i. \_\_\_\_\_\_\_\_*euro* (\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atsevišķa rēķina saņemšanas, bet kopā šajā punktā noteiktajā kartībā izmaksājot ne vairāk kā 90% no Atlīdzības par autoruzraudzības veikšanu;
       2. **Pasūtītājs** veic samaksu 10% apmērā no šī Līguma 11.1.3. punkta noteiktās Atlīdzības par autoruzraudzību, t.i\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) bez pievienotas vērtības nodokļa, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas, Galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atsevišķa rēķina saņemšanas.
  1. Neierobežojot citus šajā Līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai, nepieciešams priekšnoteikums **Pasūtītāja** pienākumam veikt jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem maksājumiem ir **Pasūtītāja** saņemts spēkā esošs un šī Līguma 13. nodaļas prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums un Līguma 15. nodaļas noteikumiem atbilstošas, spēkā esošas un apmaksātas apdrošināšanas polises.
  2. **Izpildītājs** ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu un pilnīgu veikšanu saistībā ar Darbu veikšanu, šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu un šajā Līgumā paredzēto maksājumu saņemšanu, kā arī saistībā ar šī Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un **Izpildītājs** citādi nodarbināto personu nodarbināšanu, Materiālu piegādi un importu/ eksportu, iekārtu izmantošanu, jebkādas licences maksas, autoratlīdzības. **Izpildītāja** pienākums ir jebkurā brīdī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laika pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma iesniegt **Pasūtītājam** visus pamatoti neieciešamos dokumentus, kas apliecina augstāk minēto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu samaksu un parādu neesamību.
  3. Jebkādu maksājumu veikšana no **Pasūtītāja** puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu Darbu pieņemšana un/vai **Izpildītāja** atbrīvošana no šajā Līgumā paredzētajām **Izpildītāja** saistībām un atbildības.
  4. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā **Pasūtītājam** ir prasījums pret **Izpildītāju** par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi saskaņā ar šī Līguma 18.nodaļu, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), **Pasūtītājs** ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no jebkādiem **Pasūtītāja** saskaņā ar šo Līgumu veicamajiem maksājumiem (tai skaitā, bet ne tikai, no Atlīdzības), par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
  5. Līdz brīdim, kad **Izpildītājs** veic un iesniedz **Pasūtītājam** garantijas perioda nodrošinājumu atbilstoši Līguma 11.2.2.2. apakšpunktā noteiktos 10% no Atlīdzības par būvdarbiem **Pasūtītājs** ir tiesīgs izmantot Līguma 14.6. punktā noteikto izdevumu segšanai, kas veidojas, ja **Izpildītājs** neizpilda tam Līgumā noteiktās Darbu garantijas saistības. Gadījumā, ja **Pasūtītājs** ir veicis Līguma 14.6. punktā noteikto izdevumu segšanu, tad veicot **Izpildītājam** Līguma 11.2.2.2. apakšpunktā noteikto 10% no Atlīdzības par būvdarbiem izmaksu, **Pasūtītājs** no tās ietur visas summas par kādām ir segti Līguma 14.6. punktā noteiktie izdevumi.

1. **Apakšuzņēmēji un personāls**
   1. Ja **Izpildītājs** saskaņā ar Konkursa un šī Līguma noteikumiem piesaista Apakšuzņēmēju vai kā citādi Darbu izpildē iesaista trešo personu, **Izpildītājs** apņemas nodrošināt, ka šāda **Izpildītāja** piesaistītā persona (tostarp Apakšuzņēmējs) ir atbilstoši kvalificēta, pieredzējusi, ar labu reputāciju un nepieciešamības gadījumā pienācīgi licencēta.
   2. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot Apakšuzņēmēju vai Darbu izpildē kā citādi iesaistot trešo personu, **Izpildītājs** apņemas nodrošināt, ka visi līgumi, ko **Izpildītājs** noslēdzis ar šādu Apakšuzņēmēju vai trešo personu, ir saskanīgi ar šī Līguma noteikumiem.
   3. **Izpildītājs** koordinē Apakšuzņēmēju un citādi piesaistīto personu darbību un uzņemas pilnu atbildību par pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma un normatīvo aktu noteikumu pilnīgu ievērošanu un izpildi no **Izpildītāja** piesaistīto Apakšuzņēmēju un citu personu puses.
   4. **Izpildītājs** ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumu, kas **Pasūtītājam** radies **Izpildītāja** nolīgto Apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā un **Izpildītāja** atbildību nekādā veidā neierobežo no **Pasūtītāja** saņemtais saskaņojums konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanai.
   5. Personālu, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām **Pasūtītājs** ir vērtējis, un Apakšuzņēmējus, kurus Pretendents plāno iesaistīt šī Līguma izpildē un uz kuru iespējām Konkursa procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, un par kuriem sniedzis informāciju saskaņā ar Konkursa nolikumu, pēc šī Līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar **Pasūtītāja** rakstveida piekrišanu. Pirms piekrišanas izteikšanas personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai, **Pasūtītāj**s, piemērojot šā Konkursa nolikuma kritērijus, pārliecināsies par iesaistāmā personāla vai Apakšuzņēmēja atbilstību Konkursa nolikuma prasībām un personāla vai Apakšuzņēmēja maiņai nepiekrīt, ja tas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta trešajai daļai šīm prasībām neatbilst:
      1. **Pasūtītājs** nepiekrīt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

12.5.1.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

12.5.1.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursa procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma [48.](https://likumi.lv/ta/id/288730#p48) panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

12.5.1.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*, atbilst šā likuma [48.](https://likumi.lv/ta/id/288730#p48) panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

12.5.1.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

* + 1. **Izpildītājs** drīkst veikt Konkursa nolikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja **Izpildītājs** par to paziņojis **Pasūtītājam** un saņēmis **Pasūtītāja** rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē;
    2. **Pasūtītājs** pieņem lēmumu atļaut vai atteikt **Izpildītāja** personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu šī Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

1. **Līguma izpildes nodrošinājums**
   1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas **Izpildītājs** kā garantiju Darbu un citu šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei iesniedz **Pasūtītājam** neatsaucamu un beznosacījumu nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Atlīdzības summas, kas noteikta šajā Līgumā, atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām unto ir izdevusi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, licencēta iestāde ar finansiālu stabilitāti. Nodrošinājums nesatur nosacījumus nekavējošai Līguma saistību nodrošinājuma izmaksai. Saistību izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Galīgo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu.
2. **Garantijas saistības**
   1. **Izpildītājs** garantē izpildīto Darbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visa Garantijas perioda ietvaros, kas sākas no brīža, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, un turpinās \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēnešus (turpmāk- Garantijas periods).
   2. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp Būvprojekta dokumentāciju un būvdarbiem, gan Izmaiņām, gan jebkādiem Darbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis **Izpildītājs** vai tā pieaicinātas personas, gan Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Materiāliem.
   3. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ **Pasūtītājam** nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Darbu izpildes rezultātā uzbūvēto Objektu **Izpildītāja** vainas dēļ, **Pasūtītājs** ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu **Izpildītājam** pagarināt šī Līguma 15.1. punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots.
   4. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem **Pasūtītājs** rakstveidā paziņo **Izpildītājam**. **Izpildītājam** ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā **Pasūtītāja** norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas perioda ietvaros konstatētos un **Pasūtītāja** norādītos Darbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu vai Materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies **Pasūtītāja** ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. **Izpildītājam** ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, bet citos gadījumos - ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc **Pasūtītāja** rakstiska vai mutiska paziņojuma.
   5. Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam Materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), **Izpildītājam** nekavējoties jāveic minētā Darbu rezultāta vai Materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).
   6. Ja **Izpildītājs** nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu šī Līguma 14.4. punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus **Pasūtītāja** norādītā saprātīgā termiņā, **Pasūtītājam**, par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru **Pasūtītāja** izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas **Pasūtītājam** tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz **Izpildītājs**, un **Pasūtītājs** ir tiesīgs šādas summas ieturēt no Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras **Izpildītājam** pienākas no **Pasūtītāja**, par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**.
   7. Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** šī Līguma punkta noteikumiem atbilstošu un **Pasūtītājam** pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika nodrošinājumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Atlīdzības par būvdarbiem summas. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai būvdarbu veicējs un pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu. Minētais nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā līdz šī Līguma 14.1.punktā norādītā Garantijas perioda beigām, kā arī savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem tiek pagarināts Garantijas laiks. Minēto nodrošinājumu **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
3. **Apdrošināšana**
   1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** sekojošas apdrošināšanas polises **Pasūtītāju** apmierinošā formā un saturā, norādot **Pasūtītāju** kā apdrošināto personu, un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus:
      1. normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības par būvdarbiem;
      2. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Atlīdzības par būvdarbiem.
   2. Šī Līguma 15.1. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstveidā paziņo **Pasūtītājam** vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
   3. Šī Līguma 15.1. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. **Izpildītājs** nav tiesīgs veikt jebkādu Darbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus Darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma 15.1. punktā minētajām apdrošināšanas polisēm. **Izpildītājs** pienākums ir noformēt un iesniegt **Pasūtītājam** jaunu šīs Līguma nodaļas noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.
   4. **Izpildītāja** pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis **Pasūtītājam** tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz **Izpildītājs**.
4. **Nepārvarama vara**
   1. Pusei nav pienākuma atlīdzināt zaudējumus un/vai maksāt līgumsodu, ja Puses saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ un Puse par šo apstākļu iestāšanos saskaņā ar šī Līguma nodaļas noteikumiem paziņojusi otrai Pusei.
   2. Šīs nodaļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas vara ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi saistību izpildes nokavējumu.
   3. Šī Līguma punkta izpratnē nepārvaramas varas apstākļi nozīmē notikumu, kas ietekmē šī Līguma saistību izpildi, bet kas atrodas ārpus Puses kontroles un kura iestāšanās nav saistīta ar Puses saistību neizpildi vai nevērību, un kura iestāšanos un sekas Puse nevarēja ietekmēt vai mazināt pieliekot visas saprātīgi iespējamās pūles.
   4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Puse, kura šī iemesla dēļ nevar veikt Līguma pienācīgu izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi. nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā to Darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Darbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Laika grafika. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi.
   5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 10 (desmit) dienu iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei.
5. **Līguma izbeigšana**
   1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
   2. **Pasūtītājs** ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu sekojošos gadījumos:
      1. **Izpildītājs** kavē šī Līguma 8.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu; vai
      2. **Izpildītājs** ir pieļāvis šī Līguma vai tā pielikumu, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu pārkāpumu, ko **Pasūtītājs** uzskata par būtisku; vai
      3. ir pieņemts tiesas lēmums par **Izpildītāja** maksātnespēju, **Izpildītājam** piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai **Izpildītājs** uzsācis likvidāciju;
      4. pret **Izpildītāju** tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai **Izpildītājam** vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt **Izpildītāja** spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; vai
      5. **Izpildītājs** nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 13. nodaļas prasības par Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai
      6. **Izpildītājs** nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 15. nodaļas prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai
      7. **Izpildītājs** atkārtoti neievēro Būvuzrauga vai Autoruzrauga norādījumus; vai
      8. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju **Pasūtītājam** turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, tajā skaitā iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, atbilstoši šī līguma 16.3. punktam, kad Izpildītājs šī līguma darbības laikā tiek sankcionēts, pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu;
   3. Ja **Pasūtītājs** nolēmis šī Līguma 17.2. punktā norādīto iemeslu dēļ izbeigt Līgumu, **Pasūtītājs** par to rakstveidā paziņo **Izpildītājam** 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet, ja Līgums tiek izbeigts tādu iemeslu dēļ, kas norādīti šī Līguma 17.2.3., 17.2.4., 17.2.5. vai 17.2.6. punktos, **Pasūtītājs** ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties rakstveida paziņojuma izsniegšanas brīdī.
   4. **Izpildītājs** ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot **Pasūtītājam** 10 (desmit) dienas iepriekš, sekojošos gadījumos:
      1. **Pasūtītājs** ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu Atlīdzības daļas samaksu un nav to samaksājis atbilstoši Līguma 11.2.punkta noteikumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no **Izpildītāja**. Šī Līguma apakšpunkta noteikumi neattiecas un netiek piemēroti, ja iestājas Līguma 4.1.2. un 4.2.2. apakšpunktos minētais gadījums;
      2. **Pasūtītājs** prettiesiski liedz iespēju **Izpildītājam** piekļūt Darbu izpildes vietai un nav šādu pārkāpumu novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no **Izpildītāja**;
      3. Ja **Pasūtītājs** apturējis Darbu izpildi saskaņā ar šī Līguma 9.nodaļas noteikumiem, un šāda apturēšana nepārtraukti ilgst vairāk kā 2 (divus) kalendāra mēnešus.
   5. Ja šis Līgums jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts pirms Galīgā Darbu Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, **Izpildītājs** apņemas nekavējoties pārtraukt Darbus un 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanās nodot **Pasūtītājam** visus līdz Līguma izbeigšanai izpildītos Darbus, ievērojot šī Līguma 8.4. punktā noteikto pieņemšanas - nodošanas procedūru. Puses ar šo apstiprina, ka gadījumā, ja šis Līgums tiek izbeigts pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas un Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, attiecībā uz pabeigto un **Pasūtītāja** pieņemto Darbu daļu paliek spēkā šī Līguma 14.nodaļā paredzētās Garantijas perioda saistības.
   6. Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 17.2. punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, **Pasūtītājs** Līgumu neizbeidz, tas neliedz **Pasūtītājam** iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam, iestājoties atkārtoti vai iestājoties citam Līguma 17.2. punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 17.2. punktā norādītajos gadījumos neierobežo **Pasūtītāja** tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.
   7. Ja **Pasūtītājs** izbeidz šo Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 17.2. punktā norādītajiem apstākļiem, **Izpildītājs** nav tiesīgs pieprasīt no **Pasūtītāja** jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot Atlīdzības daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un **Pasūtītāja** pieņemtajai Darbu daļai.
6. **Atbildība**

18.1. Līgumsodi

* + 1. **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** sekojošus līgumsodus:
       1. šī Līguma 8.1. punktā noteiktā Darbu pabeigšanas un nodošanas gala termiņa kavējuma gadījumā, kā arī gadījumā, ja **Pasūtītājs** izbeidzis Līgumu kāda no šī Līguma 17.2.1.- 17.2.6. punktos paredzēto iemeslu dēļ – vienreizēju līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Atlīdzības neizpildīto Darbu summas;
       2. ja Izpildītājs kavē šī Līguma 14.4. punktā noteikto termiņu Garantijas līguma perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanas uzsākšanai un/vai pabeigšanai – 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Garantijas perioda nodrošinājuma summas (Līguma 14.7. punkts) par katru kavējuma dienu.
    2. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Viena šī Līguma 18.1.1. apakšpunktā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo **Izpildītāju** no pienākuma maksāt citu šajā Līguma punktā paredzēto līgumsodu,
    3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu **Pasūtītājs** maksā **Izpildītājam** līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no apmaksājamās summas par katru nokavēto samaksas dienu. Šī Līguma apakšpunkta noteikumi neattiecas un netiek piemēroti, ja iestājas Līguma 4.1.2. un 4.2.2. apakšpunktos minētais gadījums.
  1. Zaudējumu atlīdzību
     1. Katrai no Pusēm pilnā apmērā jāatlīdzina otras Puses zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījusi vai ir nepienācīgi izpildījusi Līguma saistības, vai pieļāvusi citādu prettiesisku vainojamu rīcību.
     2. **Izpildītājs** ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem un soda sankcijām saistībā ar Izpildes projektā, šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzēto vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, tai skaitā **Izpildītājs** atlīdzina **Pasūtītājam** zaudējumus, izdevumus un izmaksas, kā arī jebkādus administratīvos sodus un citas soda sankcijas, kas šajā sakarā radušās vai piemērotas **Pasūtītājam**.
  2. **Izpildītāja** prasījumu paziņošanas kārtība

Ja **Izpildītāja** ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību **Izpildītājam** uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, **Izpildītājs** pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie **Pasūtītāja** ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveidā lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas **Izpildītāja** ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. **Izpildītājam** nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību, ja **Izpildītājs** nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis **Pasūtītājam** atbilstošu rakstveida paziņojumu.

* 1. Trešo personu prasījumi
     1. **Izpildītāja** pienākums ir pilnībā pasargāt **Pasūtītāju** no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Darbiem un/vai to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no **Izpildītāja**, Apakšuzņēmēju vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu **Izpildītāja** vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves iestāšanos; mantas bojāšanu vai bojāeju; īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību aizskārumu; nemantisku kaitējumu; autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu; videi nodarīto kaitējumu;
     2. Tāpat **Izpildītājs** apņemas pilnībā pasargāt **Pasūtītāju** no jebkādām kompetentu iestāžu piemērotām sankcijām, kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no **Izpildītāja** vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu **Izpildītāja** vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību;
     3. Šī Līguma 18.4.1. un 18.4.2. punktos minētajos gadījumos **Izpildītāja** pienākums ir nepieļaut **Pasūtītāja** iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret **Pasūtītāju**, bet, ja **Pasūtītājs** ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret **Pasūtītāju** vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, **Izpildītājs** nekavējoties atlīdzina **Pasūtītājam** visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus un izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā.
     4. Ja jebkādas trešo personu pretenzijas, kas vērstas pret **Pasūtītāju** un/vai **Izpildītāju** un kas izriet no vai ir saistītas ar Darbiem un to izpildi un/vai šī Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no **Izpildītāja** vai tā piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu **Izpildītāja** vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, vai kādi šajā sakarā piemēroti prasības nodrošinājuma vai citādi piespiedu līdzekļi būtiski kaitē **Pasūtītāja** interesēm (neatkarīgi no tā, vai **Pasūtītājs** ir attiecīgā procesa dalībnieks), **Pasūtītājs**, par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**, ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem iesaistīties šādu situāciju risināšanā, tai skaitā, bet ne tikai, vienoties ar trešajām personām par izlīgumu. **Izpildītāj** pienākums ir atlīdzināt visas **Pasūtītājam** šajā sakarā radušās izmaksas un izdevumus.

1. **Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība**
   1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
   2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
   3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. **Konfidencialitāte**
   1. **Izpildītāja** pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu **Izpildītāja** tieši vai netieši iegūtu informāciju par šo Līgumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Projekta dokumentāciju, Darbiem, Projekta realizāciju, kā arī tajā iesaistītajām personām, kā arī jebkādu citu informāciju, ko **Izpildītājs** ieguvis saistībā ar šī Līguma noslēgšanu vai izpildi. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar **Pasūtītāja** iepriekšēju rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam. Jebkādu šaubu gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, **Izpildītāja** pienākums ir iepriekš konsultēties ar **Pasūtītāju** un ievērot **Pasūtītāja** norādījumus.
   2. **Izpildītājs** nav tiesīgs bez **Pasūtītāja** iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi vai Projekta realizāciju.
   3. **Izpildītāja** pienākums ir jebkādos **Izpildītāja** noslēgtos Līgumos ar Apakšuzņēmējiem, citādi Darbu izpildē iesaistītām personām, Materiālu pārdevējiem un piegādātājiem un citām personām, kuras tieši vai netieši saistītas ar Darbu un šajā Līgumā noteikto saistību izpildi, ietvert konfidencialitātes noteikumus vismaz tādā apjomā, kā paredz šī Līguma nodaļa.
3. **Pušu adreses un paziņojumi**
   1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski. Nosūtītajiem uz elektroniskā pasta adresi, tiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisku parakstu. Ja paziņojums tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē, vai nodots personīgi, tam jābūt noformētam atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi un par to ir veikta atzīme par saņemšanu. Ierakstīta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu 7 (septītajā) dienā pēc apmaksātas ierakstītas vēstules nodošanas pastā nosūtīšanai uz Puses šajā Līgumā norādīto (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) adresi vai juridisko adresi.
   2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
   3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, jābūt latviešu valodā.
4. **Pušu pārstāvji**
   1. **Izpildītājs** par Atbildīgo Projekta vadītāju un savu pārstāvi jautājumos, kas saistīti ar šo Līgumu un tā izpildi, ieceļ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,* tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. **Izpildītāja** pienākums ir nodrošināt, ka šāds pārstāvis ir sasniedzams jebkurā brīdī (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no augstāk norādītajiem saziņas līdzekļiem. Puses ar šo apstiprina, ka **Izpildītāja** pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi. **Izpildītāja** pārstāvim ir pienākums organizēt Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Būvprojekta dokumentāciju, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumiem un **Pasūtītāja** prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti **Izpildītāja** pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem **Izpildītājam**.
   2. **Pasūtītāja** pārstāvis un projekta vadītājs ir Aigars Vīvuliņš, tālrunis +371 26593303, e-pasts [aigars.vivulins@smiltenesnkup.lv](mailto:aigars.vivulins@smiltenesnkup.lv). Projekta vadītājs uzrauga Līguma izpildi un irpilnvarots pārstāvēt **Pasūtītāju**: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus, saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos, veic ikdienas Projekta izpildes uzraudzību un no **Pasūtītāja** puses nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanu. Projekta vadītājs uzrauga Līguma izpildi un irpilnvarots pārstāvēt **Pasūtītāju**: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus, saskaņojumus šajā līgumā paredzētajos gadījumos, veic ikdienas Projekta izpildes uzraudzību un no **Pasūtītāja** puses nepieciešamo dokumentu projektu sagatavošanu.
5. **Nobeiguma noteikumi**
   1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pušu pārstāvji to ir parakstījuši. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
   2. Jebkādas izmaiņas, grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu rakstveida vienošanos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Puses vienojas, ka pildīs Līgumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Projekta pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanās un noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā mērķa sasniegšanai.
   4. Līgums ir saistošs **Pasūtītājam** un **Izpildītājam**, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.
   5. **Izpildītājs** nav tiesīgs cedēt vai citādi nodot trešajām personām no šī Līguma izrietošos prasījumus, tiesības un pienākumus, izņemot Apakšuzņēmēju piesaistīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
   6. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu. Šis Līgums nenodibina līgumsabiedrības vai pilnvarojuma attiecības, un **Izpildītās** nav tiesīgs jebkādā veidā uzstāties kā **Pasūtītāja** pārstāvis vai veikt jebkādas darbības, izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolījumus vai uzņemties jebkādas saistības **Pasūtītāja** vārdā.
   7. Līguma izpildes laikā atkāpes no Konkurss dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar **Pasūtītāja** piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli, nemazina pretendentiem sākotnēji Konkursa noteiktās prasības un nemaina ekonomisko līdzsvaru par labu **Izpildītājam**.
   8. Pieprasījumus Līguma izpildes jautājumos vai pretenzijas par Līguma izpildi **Pasūtītāja** pilnvarotā persona piesaka pa tālruni, vienlaicīgi nosūtot **Izpildītāja** pilnvarotai personai pa e-pastu. Pieprasījuma vai pretenzijas nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz **Pasūtītāja** elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e-pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī tā neizpildi.
   9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
   10. Jebkāda informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes, pieņemšanas – nodošanas akti un citi dokumenti, kas saskaņā ar šī Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām iesniedzami **Pasūtītājam**, ir jāiesniedz elektroniskā formātā, ciktāl tas pamatoti iespējams. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
   11. Līgums sagatavots uz \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām latviešu valodā un ar visiem pielikumiem parakstīts elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgums pēc tā abpusējas parakstīšanas glabājas pie katras Puses elektroniskā formātā.
   12. Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
       1. 1. pielikums – Konkursa Tehniskās specifikācija uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapaspusēm;
       2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājuma skenēta kopija uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lapaspusēm;
       3. 3. pielikums – Darbu izpildes laika grafika skenēta kopija uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) lapaspusēm.
       4. 4. pielikums – Galīgā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta forma.
6. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| **SIA “Smiltenes NKUP”**  *Vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435*  *Juridiskā adrese: Pils iela 3A, Smiltene,*  *Smiltenes novads, LV - 4729*  *Banka: AS SEB banka*  *Konts: LV78UNLA0016000508301 Kods: UNLALV2X*  *Telefons: 20007274*  *E-pasts:* [*info@smiltenesnkup.lv*](mailto:info@smiltenesnkup.lv)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *parakstīšanas datums* | *Vienotās reģistrācijas Nr.*  *Juridiskā adrese:*  *Banka:*  *Kods:*  *Konts:*  *Tālruņa Nr.*  *E-pasts:*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *parakstīšanas datums* |

1. Pielikums

1. Pielikums

3. Pielikums

4. Pielikums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs:**  **SIA „Smiltenes NKUP”**  Reģ. Nr. 43903000435  Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 | **Būvuzraugs:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Izpildītājs:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS**

Smiltenē, 20\_\_.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pamatojoties uz Pasūtītāja – SIA „Smiltenes NKUP” un Izpildītāja – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.gada \_\_\_.mēnesī noslēgtā Līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ par darbu izpilditurpmāk – Līgums, sastāda šo galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ar kuru konstatē:

1. Objekts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Līgumā noteiktie darbi ir/nav pabeigti un atbilst/nebilst Līguma prasībām.

3. Darbu izpilddokumentācija: ir/nav nodota Pasūtītājam.

4. Darbu izpildes termiņš: 20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Atkāpes no līguma termiņa – ir/nav.

6*.* Pasūtītāja pretenzijas – ir/nav.

7.Objekts nodots ekspluatācijā: 20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Defektu novēršanas aktā minēto defektu novēršanas termiņš: ----

9. Izpildīto darbu garantija: \_\_ (vārdiem) mēneši no galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

**MAKSAS APRĒĶINS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | **Summa eiro (cipariem un vārdiem)** |
| Līgumcena par darbu veikšanu bez PVN | **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro un \_\_ centi) |
| PVN 21% | **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro un \_\_ centi) |
| Līgumsumma par darbu veikšanu kopā ar PVN | **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eiro un \_\_ centi) |

Darbu galīgais pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – pie Izpildītāja, viens – pie Būvuzrauga.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbus pieņēma: | Darbus apliecināja: | Darbus nodeva: |  |  |
| **Pasūtītājs**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vārds, uzvārds  20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.v. | **Būvuzraugs**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vārds, uzvārds  20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.v. | **Izpildītājs**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vārds, uzvārds  20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  z.v. |  |  |